UMOWA  nr …………

zawarta w dniu …………………………………………. w Cudzynowicach pomiędzy:

Zespołem Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach, Cudzynowice 175, 28-500 Kazimierza Wielka,  reprezentowanym przez:

Dyrektor: mgr Waldemar Kletschka

zwanym dalej  Zamawiającym

a firmą:

reprezentowaną przez Pana/Panią ……………………………….. zwanego dalej Wykonawcą.

Strony ustalają, co następuje:

§  1

- Przedmiotem zamówienia jest remont i adaptacja lokalu przeznaczonego na mieszkanie treningowe dla uczniów ZPSWR w Cudzynowicach w ramach projektu nr RPSW.09.02.01-26-0074/18 pn „Droga do samodzielności w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakres prac obejmuje:

Roboty wyburzeniowe-wywóz gruzu i utylizacja

- rozbiórka ścianek działowych wraz z futrynami,

- odgruzowywanie, czyszczenie wentylacji, montaż kratek wentylacyjnych i protokół badania,

- remont i rozbudowa instalacji elektrycznej, dostawa i montaż okablowania wraz  z tzw. biały montaż – protokół z pomiarów,

- remont i rozbudowa instalacji wodno - sanitarnej, kanalizacja oraz tzw. biały montaż,

Prace tynkarskie, malowanie i montaż stolarki

- wzmocnienie i tynkowanie ścian działowych,

- remont sufitów gładź i malowanie,

- ściany gładź i malowanie,

- dostawa i montaż drzwi wewnątrzklatkowych – wejściowych,

-dostawa i montaż drzwi pokojowych,

Remont podłóg

- wylewki samopoziomujące na posadzkach,

- dostawa i montaż paneli podłogowych o ścieralności minimalnej AC4 wraz z listwami podłogowymi oraz wszystkimi niezbędnymi do tej pracy innymi produktami typu pianka termoizolacyjna, folia paroizolacyjna, klamry itp.,

Prace związane z położeniem płytek ceramicznych

- dostawa oraz wyłożenie na ścianach płytek ceramicznych w kuchni i łazience oraz wszystkimi niezbędnymi do tej pracy innymi produktami,

- dostawa oraz wyłożenie na podłogach płytek ceramicznych w kuchni i łazience oraz wszystkimi niezbędnymi do tej pracy innymi produktami, pow. 14,64 m2

Akcesoria i wyposażenie łazienki wraz z montażem

- montaż kabiny prysznicowej,

- montaż baterii prysznicowej wraz z uchwytem,

- montaż umywalki łazienkowej min.55 cm,

- montaż uchwytów dla niepełnosprawnych,

- montaż WC kompakt,

- dostawa i montaż grzejnika c.o. łazienkowy rurkowy do suszenia ręczników,

- Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego, licząc od dnia wystawienia faktury.

- Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy lokal do remontu w dni robocze w godzinach od 7.00 do 18.00 w dni nauki szkolnej.

§  2

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie umowy, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania umowy, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy.

§  3

1.Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem umowy dostarcza Wykonawca z wyłączeniem kabiny prysznicowej, baterii prysznicowej wraz z uchwytem, umywalki łazienkowej, WC kompakt, które zostaną dostarczone przez Zamawiającego.

2.Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów                 o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.

§  4

1. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy lokal do remontu w dni robocze w godzinach 7.00 – 18.00 w dni nauki szkolnej.

2. Zamawiający udostępni Wykonawcy pobór wody i energii elektrycznej.

§ 5

Termin rozpoczęcia robót strony ustalają na 6 maja 2019 roku, a termin zakończenia robót  do 30 czerwca 2019 r.

§  6

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu zakończenia robót                w przypadku wystąpienia przestojów w robotach z winy Zamawiającego. W takim przypadku termin wykonania robót zostanie przedłużony o czas trwania przestojów.

§  7

1. Za prawidłowe i terminowe wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w Załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego, znak sprawy ZPSWR.272.02.2019 łącznie z podatkiem VAT w kwocie ………………….. (słownie …………………………………………………………………………………… )

2. Termin zapłaty strony ustalają do 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej  faktury VAT do Zamawiającego.

3. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru przedmiotu umowy.

- Za dzień zapłaty faktury strony ustalają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§  8

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę  umowną:

1/ za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego  w wysokości 10 %

wynagrodzenia  określonego w § 7 ust. 1 umowy

2/ za odstąpienie od umowy  przez Zamawiającego z przyczyn, za które  ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy

3/ za niedotrzymanie  terminu wykonania umowy   w wysokości 0,5  % wynagrodzenia

określonego w § 7 ust. 1 umowy  za każdy dzień zwłoki.

4/ za niedotrzymanie wyznaczonego terminu usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy

odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,3  % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy  za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na ich usunięcie.

§  9

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za niedotrzymanie terminu  zapłaty                         w wysokości 0,3 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy  za każdy dzień zwłoki.

§  10

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych w § 8 i 9  kar umownych, w przypadku gdy wielkość tych strat przewyższa sumę kar umowy.

§  11

Jeżeli w czasie odbioru  zostaną stwierdzone wady fizyczne lub usterki, to Zamawiający

niezależnie od postanowień zawartych w § 8 – 10 może:

1/ odmówić odbioru robót

2/ jeżeli wady lub usterki  nadają się do usunięcia odmówić odbioru do czasu  ich usunięcia

3/ jeżeli wady  lub usterki nie nadają się do usunięcia odstąpić od umowy albo powierzyć    poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt                              i niebezpieczeństwo Wykonawcy, po bezskutecznym  upływie wyznaczonego terminu.

§  12

- Wykonawca udziela na przedmiot umowy 24 miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia wystawienia faktury.

- W przypadku wystąpienia wad lub usterek Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie na własny koszt usunąć wady i usterki stwierdzone w okresie gwarancji w sposób niezakłócający pracy danego pomieszczenia w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

- W przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z umówionych warunków gwarancji  pokryje on koszty naprawy poniesione przez Zamawiającego.

§  13

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§  14

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§  15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

…........................................................                                ….....................................................

Zamawiający                                                                              Wykonawca